Приложение

к постановлению администрации

Новотитаровского сельского

поселения Динского района

от 24.11.2014 г.  № 890

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2015 год»

Паспорт

муниципальной программы  «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры  на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2015 год»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2015 год» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; - - постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края |
| Исполнители программы | Администрация Новотитаровского сельского поселения Динского района Краснодарского края |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Новотитаровского сельского поселения и Совет Новотитаровского сельского поселения Динского района |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов, улучшение экологической ситуации на территории Новотитаровского сельского поселения |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности системы коммунальной инфраструктур. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2015 год |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства федерального бюджета; - средства краевого бюджета; - средства местного бюджета. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015 года, будут уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований федерального и (или) краевого бюджетов. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - строительство новых водозаборных сооружений; - ремонт, реконструкция существующих водозаборных сооружений; - строительство новых водопроводных сетей; - ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей; - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. |

- 1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Новотитаровского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной, инженерной, транспортной инфраструктур;

Программа предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

- 1.1. Демографическое развитие муниципального образования

Муниципальное образование «Новотитаровское сельское поселение» расположено в центральной части Краснодарского края Новотитаровское сельское поселение образовано в 2006 году. Административный центр Новотитаровского сельского поселения –  станица Новотитаровская  расположена в 15 км. от административного центра Динского района -  станицы Динская и 10 км. от административного центра Краснодарского края – г.Краснодара. Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются  многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В состав Новотитаровского сельского поселения входят четыре населенных пункта, с общей численностью населения – 27112 человек и количеством дворов – 8735 шт. в том числе:

х. Карла Маркса – 528 домовладений;

х. Примаки – 124 домовладения;

х.. Осечки – 114 домовладений;

ст. Новотитаровская – 7969 домовладений;

Общая площадь земель муниципального образования  -23397,72 га, в том числе земель сельхозугодий – 19403,44 га,  площадь застроенных земель – 1091,73 га.                                                                                                                                                                                                                                      Общая протяженность дорог местного значения –121,5 км.

- Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития Новотитаровского сельского поселения характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Численность населения поселения, человек | 26608 | 27004 | 27112 |

В период с 2011 по 2013 гг. численность населения поселения приростала, но недостаточными темпами.

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей имеет тенденцию роста.

Гидрографические данные:

Гидрография на территории  поселения характеризуется наличием  реки Понура. На территории сельского поселения имеется несколько балок. На ряде балок сооружены искусственные водоёмы небольшой ёмкости.  При переполнении пруда при максимальном половодье и прорыве тела плотины возможно незначительное подтопление участка поймы и расположенных вблизи неё сельхозугодий. Практически по всей территории поселения грунтовые воды имеют высокий уровень, вследствие чего возведение подземных сооружений и укрытий большее время года затруднено.

Климатические условия:

Климат умеренно-континентальный. В холодное время периодически происходит прорыв циклонов с юго-запада, которые приносят массы влажного воздуха и, как следствие, обильные осадки, оттепели, туманы и гололёд. В тёплое время года над территорией поселения циркулируют преимущественно тёплые массы воздуха, которые приносят сухую, а иногда умеренно жаркую погоду с грозовыми дождями и нередко сопровождаемыми шквалистым ветром и градом.

Температура воздуха летом достигает  + 420 С,  абсолютный  минимум достигает  - 370 С.  В апреле уже бывают суховеи, т.к. весна начинается в середине марта.  Промерзание почвы достигает 10…40 см.   Толщина  снежного покрова может достигать 3…40 см.

## 1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов

Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработке Программы играет оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей Программы проводится по трем основным категориям:

- население;

- бюджетные учреждения;

- прочие предприятия и организации.

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки фактической реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммунальных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных приборов, утепление фасадов, и др.).

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального комплекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период.

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселения основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь численностью населения.

Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рассматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливается темпами роста экономики.

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.

Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризуется недостаточным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения.

Причинами возникновения проблем является:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- отсутствие или неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры.

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не полностью соответствующее запросам потребителей. Также в связи с наличием  потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения, состояния дорожного хозяйства и других непроизводительных расходов сохраняется высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 34700 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 8, в т.ч. одна выведена из эксплуатации |
| в том числе: |  |  |
| котельные на жидком топливе | -//- | 3 |
| газовые котельные | -//- | 4 |
| Протяжённость тепловой сети в двухтрубном исчислении | п.м. | 7400 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт. | 11, в т.ч. одна выведена из эксплуатации |
| средняя производительность | м3/сут. | 240, 600 |
| Водопроводы |  |  |
| Протяженность сетей | км | 115,9 |
| Газификация |  |  |
| Количество населенных пунктов газифицированных природным газом | шт. | 2 |
| Газифицировано населения | % | 89 |
| Газафицировано домовладений | % | 92 |
| Организация сбора и вывоза ТБО |  |  |
| Количество обслуживаемого населения в год | чел. | 20240 |
| Годовая удельная норма накопления ТБО | м3/чел. | 1,5 |

1.3. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения

С планомерным развитием газовых сетей основным видом топлива для котельных становится газ, происходит переоборудование, модернизация котельных, работающих на жидком топливе,  на газ.

Поставщиком тепловой энергии на территории поселения является ООО «Динские тепловые сети», работающее в Динском районе Краснодарского края.

В настоящее время на газовом топливе работают четыре из семи действующих котельных. Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 7400 п.м. (в двухтрубном исчислении), средний физический износ тепловых сетей 69,6%.

Тепломагистрали пролегают подземно и в наружном исполнении. В качестве теплоносителя для систем отопления потребителей является подогретая вода с параметрами 95-70оС.

.

| Наименование | Месторасположение | Установленная мощность, Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 21 | Ст. Новотитаровская, ул. Луначарского 169А | 3,6 | 1986 |
| Котельная № 22 | Ст. Новотитаровская, ул. Ленина 188А | 1,4 | 1968 |
| Котельная № 23 | Ст. Новотитаровская, ул. Ленина 202А | Выведена из эксплуатации | 2007 |
| Котельная № 24 | Ст. Новотитаровская, ул. Степная 21Б | 0,5 | 1981 |
| Котельная № 25 | Ст. Новотитаровская, ул. Продольная 23Б | 0,7 | 2007 |
| Котельная № 27 | Ст. Новотитаровская, ул. Калинина 7А | 2,6 | 1985 |
| Котельная № 29 | Ст. Новотитаровская, ул. Крайняя 2Г | 1,2 | 2012 |
| Котельная № 30 | Станция Титаровская ЭЧК | 0,2 | 2006 |

Некоторые котельные характеризуются высоким физическим износом, поэтому необходима реконструкция данных объектов, в том числе обеспечить наличие резервного оборудования,  а также повышение энергоэффективности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения

Обеспечение потребителей населенных пунктов Новотитаровского сельского поселения услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  подземных источников водоснабжения (артезианских скважин в количестве 11), разводящих сетей водоснабжения,  протяженность которых составляет  115,9 км. Потребление воды всеми потребителями составляет 906,4 тыс. м3 в год. Для решения проблем с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к решению этого вопроса.

Характеристика проблемы:

1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 96 %.

2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км  составляет в среднем 1,5  случаев в год.

В связи с разработкой Программы была проделана работа по сбору сведений о состоянии существующих систем водоснабжения и водоотведения, утверждены схемы водоснабжения и водоотведения.

Действующая система водоснабжения находится в ветхом состоянии, кроме вновь построенных водозаборных сооружений на хуторе Карла Маркса. В результате этого санитарно-техническое состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ водопроводных сетей в среднем по Новотитаровскому сельскому поселению составляет 95-97 %. В результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры некоторая часть  отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна.

Одной из целей Программы должно стать обеспечение населения Новотитаровского сельского поселения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения.

1.5. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Новотитаровском сельском поселении осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар», природным газом  пользуется население двух населённых пунктов, что составляет 90 %  индивидуальных домовладений, газифицированы 99,8 % квартир в многоквартирных домах.

Потребителями природного газа являются население, предприятия общественного питания, коммунально-бытовые учреждения и предприятия, местные котельные, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Существующая схема газоснабжения является двухступенчатой и состоит из следующих элементов:

- сети низкого давления (до 0,005 Мпа); среднего давления (0,005-0,3 Мпа включительно); высокого давления (1кат. 0,6 -1,2 Мпа, 2кат. 0,3 – 0,6 Мпа;

- газораспределительных пунктов (ГРП, ШРП), расположенных на территории Новотитаровского сельского поселения.

Общая протяженность газовых сетей на территории поселения – 301,4 км.

Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов (газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные агрегаты). Также на газовом топливе работают четыре котельные.

В системе газоснабжения  сельского поселения, можно выделить следующие основные задачи:

- подключение к газораспределительной системе  объектов нового строительства;

- обеспечение надежности газоснабжения потребителей;

- своевременная перекладка газовых сетей и замена оборудования;

1.6. Анализ текущего состояния  системы водоотведения

На сегодняшний день система централизованного водоотведения в Новотитаровском сельском поселении функционирует  на территории жилого массива «Южгипрониисельстрой».

Система водоотведения состоит из канализационной насосной станции и канализационных сетей протяженностью 5560 м, которые также необходимо реконструировать в плановом порядке.

- 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  Новотитаровского сельского поселения.

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов теплохозяйства;

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов газоснабжения;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги, с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы.

Срок действия программы  2015  год. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы инженерно-коммунальной инфраструктуры, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности до 2017 года.

- состояние существующей системы инженерно-коммунальной инфраструктуры;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан;

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы инженерно-коммунальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса поселения.

- Комплекс мероприятий по развитию систем инженерно-коммунальной инфраструктуры, поселения разработан  по следующим направлениям:

- Строительство (реконструкция) и модернизация оборудования, сетей коммунального комплекса  в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- Строительство(реконструкция) и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей;

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности и срокам реализации.

- Сроки реализации мероприятий Программы определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

- Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Краснодарского края, федерального бюджета и бюджета Новотитаровского сельского поселения, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после принятия краевых программ и подлежат ежегодному уточнению после формирования краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод),  являются средства организаций коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). Условием привлечения данных внебюджетных источников являются разработка и принятие инвестиционных программ, обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение).

- Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству коммунальной инфраструктуры Новотитаровского сельского поселения, связанным с подключением объектов капитального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.2. Система теплоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного развития в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:

- Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и современных приборов учета, реконструкция, ремонт сетей;

- Реконструкция котельных путем модернизации, установки нового котельного оборудования, систем автоматики, сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки;

- Применение систем индивидуального (автономного) теплоснабжения в существующей малоэтажной застройке и в проектируемой застройке, на мелких предприятиях и общественных зданиях.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.3. Система водоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения потребителей поселения являются:

1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений;

2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующих районов жилой застройки;

3. Обеспечение централизованной системой водоснабжения районов новой жилой застройки поселения.

4.  Строительство новых водозаборных сооружений;

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.4. Система газоснабжения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы газоснабжения потребителей поселения являются:

- Прокладка разводящих сетей потребителям по территории существующей застройки;

- Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения.

- Прокладка подводящих сетей высокого давления.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

3.5. Система водоотведения

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы в части водоотведения являются:

1. Поддержание сетей и сооружений водоотведения в технически исправном состоянии;

2. Расширение, при наличии обоснования, централизованной системы водоотведения на  территории поселения.

4. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Новотитаровского сельского поселения. Для решения задач Программы предполагается использовать средства федерального бюджета, краевого бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Краснодарского края, средства местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Новотитаровского сельского поселения, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация Новотитаровского сельского поселения и организации коммунального комплекса.

Контроль за реализацией Программы осуществляется по итогам каждого года Администрацией Новотитаровского сельского поселения Динского района  и Советом  Новотитаровского сельского поселения

- Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются:

- модернизация и обновление инженерно-коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей  воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Наиболее важными конечными результатами реализации Программы являются:

- снижение уровня износа объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии;

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение экологического состояния  окружающей среды.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Цели реализации мероприятий | Источники финансирования |  | 2015 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Система теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Разработка проектно-сметной документации | Подготовка документации для вступления в целевые программы | Краевой, федеральный бюджеты |  | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 1100 |  |
| 1.2. |  | Перевод котельных № 24, № 25 на газовое топливо | Экономия затрат на топливо, повышение надежности работы котельной | Краевой, федеральный бюджеты |  | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 600 |  |
| 1.3. |  | Ремонт сетей, теплоизоляция | Экономия затрат на топливо, уменьшение теплопотерь | Краевой, федеральный бюджеты |  | 1000 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 2000 |  |
| 2 |  | Система водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Ремонт, реконструкция ветхих водопроводных сетей | Снижение уровня износа, потерь воды, аварийности сетей водоснабжения | Краевой, федеральный бюджеты |  | 4000 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 1700 |  |
| 2.2. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство, ремонт, реконструкцию объектов водоснабжения | Подготовка документации для вступления в целевые программы, обоснование стоимости строительно-монтажных работ | Краевой, федеральный бюджеты |  | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 700 |  |
| 2.3. |  | Строительство объектов водоснабжения | Расширение системы водоснабжения | Краевой, федеральный бюджеты |  | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 5986,2 |  |
| 3 |  | Система газоснабжения |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Мероприятия по строительству и модернизации оборудования и сетей | Повышение надежности работы системы газоснабжения, исключение аварийности сетей газоснабжения, подключение новых потребителей | Краевой, федеральный бюджеты |  | 30000 |  |
|  |  |  |  | бюджет поселения |  | 2000 |  |
| 3.2. |  | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения | Подготовка документации для вступления в целевые программы, обоснование стоимости строительно-монтажных работ | Краевой, федеральный бюджеты |  | 0 |  |
|  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  | 0 |  |
|  |  | Краевой, федеральный бюджеты |  |  |  | 35000 |  |
|  |  | Бюджет поселения |  |  |  | 14086,2 |  |
| Всего |  |  |  |  | 49086,2 |  |  |

Начальник отдела ЖКХ                                               И.А. Капралёв