Главе Новотитаровского сельского поселения Динского района

С.К. Кошману

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

и оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение» в 2022 году

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение», утвержденная постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения от 20.10.2021 № 531 (с изм. от 04.02.2022 №47, от 01.03.2022 №88, от 30.03.2022 №169, от 12.04.2022 №207, от 18.05.2022 №340, от 06.09.2022 №674, от 18.10.2022 №854, от 08.11.2022 №937,  от 24.11.2022 № 1020, от 13.12.2022 №1058, от 21.12.2022 №1079, от 19.01.2023 № 33), выполнена в сумме 30732,2 тыс.рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 7315,0 тыс.рублей и местного бюджета в сумме – 23417,2 тыс.рублей. По основному мероприятию № 1 «Организация газоснабжения» - выполнение составило 2838,3 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия производились работы техническому обслуживанию объектов газоснабжения, кадастровые работы, технологическое присоединение и строительство объектов газоснабжения. По основному мероприятию № 2 «Организация водоснабжения» - на 20018,7 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия производились работы модернизации, прокладке водопроводных сетей, изготовление проектно-сметной документации на строительство водопроводной сети. По основному мероприятию № 3 «Организация водоотведение» - на 7875,3 тыс.рублей. В рамках данного мероприятия проводились работы по очистке ливневой канализации, водоотводных каналов, откачке ливневых вод и приобретение недвижимого имущества.

Муниципальная программа в целом выполнена на 90 %.

Основное мероприятие № 1, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 77 %.

Основное мероприятие № 2, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 90 %.

Основное мероприятие № 3, включенное в данную муниципальную программу выполнено на 96 %.

Целевые показатели, предусмотренные в муниципальной программе, достигнуты.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

# 1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 3 / 3 = 1

# 2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

# Основное мероприятие № 1  ССуз = 2838,3 / 3686,8 = 0,77

# Основное мероприятие № 2  ССуз = 20018,7 / 22260,0 = 0,90

# Основное мероприятие № 3  ССуз = 7875,3 / 8195,0 = 0,96

# 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

# 3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 0,77 = 1,3

Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 0,90 = 1,1

Основное мероприятие № 3    Эис = 1 / 0,96 = 1,0

# 4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1       СДп/ппз = 21/25 = 0,8

Основное мероприятие 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 10 / 10 =1,0

Основной показатель 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 864 / 900  = 0,9

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 СРп/п = 0,8 / 1 = 0,8

Основное мероприятие № 2 СРп/п = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3 СРп/п = 0,9 / 1 = 0,9

# 5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1   ЭРп/п = 0,8 * 1,3 = 1,0

Основное мероприятие № 2   ЭРп/п = 1 * 1,1 = 1,1

Основное мероприятие № 3   ЭРп/п = 0,9 * 1,0 = 0,9

# 6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1       СДп/ппз = 21/25 = 0,8

Основное мероприятие 2

целевой показатель 1       СДп/ппз = 10 / 10 =1,0

Основной показатель 3

целевой показатель 1       СДп/ппз = 864 / 900  = 0,9

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (0,8+1+0,9) / 3 = 0,9

# 7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5*0,9 + 0,5*(1,3 * 0,1 + 1,1 * 0,65 + 0,9 * 0,26 ) / 3 = 0,7

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной.

Начальник отдела ЖКХ, транспорта,

малого и среднего бизнеса 						М.М. Бондарь