ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2024 годы», 2024 год

3 квартал

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финанси-рования*, всего (тыс.руб) | 2024 | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник подпрограммы (к примеру, муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1 | Цель | Повышение уровня благоустройства Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |
| 11. | Задача | 1.Организация мероприятий по благоустройству территории общего пользования. 2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |
| 11.1. | Мероприятие № 1 | всего | 2 000,0 | 2 000,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 2 000,0 | 2 000,0 | Разработка проектно-сметной документации |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11.2. | Мероприятие № 2 | всего | 10 848,1 | 10 848,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 10 848,1 | 10 848,1 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Новотитаровского сельского поселения |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 11.3. | Мероприятие № 3 | всего | 18 500,0 | 18 500,0 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 621,6 | 621,6 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 14 918,4 | 14 9918,4 |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 2 960,0 | 2 960,0 | Благоустройство общественных территорий (на пересечении ул. Октябрьской и ул. Прогонной) |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 31 348,1 | 31 348,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 621,6 | 621,6 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 14 918,4 | 14 918,4 |  |  |
|  |  | местный бюджет** | 15 808,1 | 15 808,1 |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

Примечание:

* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** -  при участии бюджетов сельских поселений название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджеты сельских поселений».

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                       М.А. Шилка

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2024 годы», 2024год

3 квартал

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление № 560 от 29.10.2021г., внесение измен.№10 от 14.01.2022г., внесение изм.№354 от 23.05.2022г., внесение изм.№1026 от 25.11.2022г., внесение изм.№1060 от 13.12.2022г., внесение изм. №90 от 09.02.2023г., внесение изм.№1308 от 08.11.2023, внесение изм.№1381 от 24.11.2023, внесение изм.№1502 от 12.12.2023, внесение изм.№1585 от 27.12.2023г., внесение изм.№82 от 30.03.2024г, внесение изм.№202 от 04.03.2024г., внесение изм.№694 от 03.07.2024г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) |  |  |  | Объем финансирования* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) |  |  | Профинансировано* в отчетном периоде (тыс.руб.) |  |  |  | Освоено (израсходовано)* в отчетном периоде (тыс. руб.) |  |  |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Основное мероприятие | Администрация Новотитаровского сельского поселения | 14 918,4 | 621,6 | 15 808,1 | - | 14 918,4 | 621,6 | 15 808,1 | 13 595,1 | 566,5 | 9 895,2 | - | 13 595,1 | 566,5 | 9 895,2 | - | Выполнено частично |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие № 1 Разработка проектно-сметной документации | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | - | 2 000,0 | - | - | - | 2 000,0 | - | - | 296,9 | - | - | - | 296,9 | - |  |
| Мероприятие № 2 Благоустройство общественных территорий | Администрация Новотитаровского сельского поселения | - | - | 10 848,1 | - | - | - | 10 848,1 | - | - | 6 900,9 | - | - | - | 6 900,9 | - |  |
| Мероприятие № 2 Благоустройство общественных территорий (на пересечении ул. Октябрьской и ул. Прогонной) | Администрация Новотитаровского сельского поселения | 14 918,4 | 621,6 | 2 960,0 | - | 14 918,4 | 621,6 | 2 960,0 | 13 595,1 | 566,5 | 2 697,4 | - | 13 595,1 | 566,5 | 2 697,4 | - |  |

Примечание: * -  объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

*** -  при участии бюджетов сельских поселений название столбца заменяется на «районный бюджет» и добавляется столбец «бюджеты сельских поселений».

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                       М.А. Шилка

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2024 годы», 2024год 3 квартал

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 560 от 29.10.2021г., внесение измен.№10 от 14.01.2022г., внесение изм.№354 от 23.05.2022г., внесение изм.№1026 от 25.11.2022г., внесение изм.№1060 от 13.12.2022г., внесение изм. №90 от 09.02.2023г., внесение изм.№1308 от 08.11.2023, внесение изм.№1381 от 24.11.2023, внесение изм.№1502 от 12.12.2023, внесение изм.№1585 от 27.12.2023г. внесение изм.№82 от 30.03.2024г, внесение изм.№202 от 04.03.2024г, внесение изм.№82 от 30.03.2024г, внесение изм.№202 от 04.03.2024г., внесение изм.№694 от 03.07.2024г.

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение уровня благоустройства Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача: Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: объем | % | 100 | 80 | 80 | 100 |
| Целевой показатель: | шт | 2 | 1 | 50 | 2 |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                       М.А. Шилка

Начальник финансово-экономического отдела										А.А. Кожевникова

ОТЧЕТ

о выполнении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2024 годы», 2024 год 3 квартал

(наименование программы, срок действия,

Постановление № 560 от 29.10.2021г., внесение измен.№10 от 14.01.2022г., внесение изм.№354 от 23.05.2022г., внесение изм.№1026 от 25.11.2022г., внесение изм.№1060 от 13.12.2022г., внесение изм. №90 от 09.02.2023г., внесение изм.№1308 от 08.11.2023, внесение изм.№1381 от 24.11.2023, внесение изм.№1502 от 12.12.2023, внесение изм.№1585 от 27.12.2023г. внесение изм.№82 от 30.03.2024г, внесение изм.№202 от 04.03.2024г., внесение изм.№694 от 03.07.2024г.

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, % 5 = (4 : 3 * 100) | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Новотитаровского сельского поселения на 2018-2024 годы» |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение уровня благоустройства Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Задача:1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования 2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |
| 1.Целевой показатель: Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед.тыс.кв.м | - | - | - |  |
| 2.Целевой показатель: доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | - | - | - |  |
| 3. Целевой показатель: Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | - | - | - |  |
| 4. Целевой показатель: Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 1 | 50 |  |
| 5. Целевой показатель: Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 0,4 | 0,3 | 75 |  |
| 6. Целевой показатель: Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | Ед.тыс.кв.м | 0,3 | 0,2 | 66,7 |  |
| 7. Целевой показатель: Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м | 0,13 | 0,09 | 70 |  |

Примечание:

* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Исполняющий обязанности

начальника отдела ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса                                                                                                       М.А. Шилка