|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к муниципальной программе «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2025-2027 годы» |
| --- | --- |

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2025-2027 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Новотитаровское сельское поселение на 2025-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задачи: 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности системы коммунальной инфраструктур. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |
| 1.1 | Целевой показатель снижение теплопотерь по отношению к уровню прошлого года | шт | 3 | 2 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 1.2 | Целевой показатель увеличение количества газифицированных домовладений | шт | 3 | 27 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27 |  |
| 1.3 | Целевой показатель ремонт аварийных и строительство новых водопроводов | км | 3 | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | 12 |  |
| 1.4 | Целевой показатель замена аварийных водопроводов | м | 3 | 1200 |  |  | 1200 |  |  |  |  | 1200 |  |
| 2. | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие № 1 «Организация теплоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Целевой показатель Снижение теплопотерь по отношению к уровню прошлого года | шт | 3 | 2 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие № 2 «Организация газоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Целевой показатель увеличение количества газифицированных домовладений | шт | 3 | 27 | 27 |  |  |  |  | 27 |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие № 3 «Организация водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Целевой показатель ремонт аварийных и строительство новых водопроводов | км | 3 | 12 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие № 4 «Организация водоотведения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории Новотитаровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Целевой показатель устройство ливневой канализации | м | 3 | 1200 | 1200 |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |

Примечание:

* - если целевой показатель определяется на основе данных государственного статистического наблюдения, присваивается статус «1» с указанием в сноске срока представления статистической информации;

- если целевой показатель рассчитывается по методике, утвержденной правовым актом Российской Федерации, Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, присваивается статус «2» с указанием в сноске реквизитов соответствующего правового акта;

- если целевой показатель рассчитывается по методике, включенной в состав муниципальной программы, присваивается статус «3».

Начальник отдела ЖКХ,

транспорта, малого среднего бизнеса										                                       М.М. Бондарь