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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Новотитаровского сельского 
поселения Динского района 
[bookmark: _GoBack]от 10.09.2025 г. № 829



ПОРЯДОК
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности муниципального 
образования Динской район и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Новотитаровского сельского поселения Динского района


1. Основные положения

1.1. Настоящий порядок принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Новотитаровского сельского поселения Динского района и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Новотитаровского сельского поселения Динского района (далее – Порядок) устанавливает правила принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств местного бюджета в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в муниципальной собственности Новотитаровского сельского поселения Динского района, а также на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Новотитаровского сельского поселения Динского района (далее – Решение, инвестиции).
Настоящий Порядок также применяется при принятии решений о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, решения об осуществлении которых принимались, в том числе в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, до 1 января 2014 г.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия: 
подготовка инвестиций - определение объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), объектов недвижимого имущества и объема необходимых для этого бюджетных ассигнований, включая (при необходимости) приобретение земельных участков под строительство (реконструкцию) (включая выкуп земельных участков для муниципальных нужд Новотитаровского сельского поселения Динского района), подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой документации, а также определение главного распорядителя средств районного бюджета, муниципального заказчика, застройщика в отношении объекта капитального строительства;
реализация инвестиций - осуществление инвестиций в приобретение недвижимого имущества и  строительство объектов (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение), включая (при необходимости) приобретение земельного участка, в том числе  выкуп земельных участков для муниципальных нужд Новотитаровского сельского поселения Динского района, подготовку проектной документации или приобретение прав на использование типовой проектной документации, информация о которой включена в реестр типовой проектной документации (в отношении жилых и административных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения), и проведение инженерных изысканий для подготовки (корректировки) такой документации.
1.3. Инициатором подготовки проекта Решения может выступать администрация Новотитаровского сельского поселения Динского района, а в случае принятия Решения в рамках достижения целей муниципальной программы Новотитаровского сельского поселения Динского района - соответствующий главный распорядитель средств местного бюджета по мероприятию муниципальной программы Новотитаровского сельского поселения Динского района, в рамках которой планируется осуществление бюджетных инвестиций (далее - инициатор).
1.4. Принятие Решения о предоставлении инвестиций по объекту капитальных вложений, по которому было принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений, осуществляется после признания утратившим силу этого решения, либо путем внесения в него изменений, связанных с изменением формы предоставления бюджетных средств (субсидий на бюджетные инвестиции).
1.5. Отбор объектов капитального строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения), объектов недвижимого имущества для направления инвестиций производится с учетом:
1) приоритетов и целей развития Новотитаровского сельского поселения Динского района исходя из прогнозов и программ социально-экономического развития Новотитаровского сельского поселения Динского района, муниципальных программ Новотитаровского сельского поселения Динского района, стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, а также документов территориального планирования Новотитаровского сельского поселения Динского района;
2) поручений главы Новотитаровского сельского поселения Динского района;
3) положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, числовое значение которой соответствует или превышает предельное (минимальное) значение, равное 70 процентам), подготовленного в соответствии с порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Новотитаровского сельского поселения Динского района, направляемых на капитальные вложения, установленным постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района.

2. Подготовка проекта Решения

2.1. Инициатор подготавливает проект Решения в форме проекта постановления администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района.
В проект Решения может быть включено несколько объектов инвестиций.
Обязательным условием согласования проекта Решения является наличие положительного заключения о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения в отношении объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, включенного в проект Решения (наличие интегральной оценки эффективности инвестиционного проекта, числовое значение которой соответствует или превышает предельное значение,  равное 70 процентам).
[bookmark: sub_2140]2.2. В случае если подготовка обоснования инвестиций для объекта капитального строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательной, Решения, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, в отношении таких объектов капитального строительства принимаются, в том числе на основании подготовленного в установленном законодательством Российской Федерации порядке обоснования инвестиций и полученных результатов его технологического и ценового аудита, а также утвержденного задания на проектирование.
2.3. В случае если приобретение объекта недвижимого имущества необходимо для выполнения функций действующего муниципального бюджетного или казенного учреждения Новотитаровского сельского поселения Динского района (далее - учреждение), оно направляет соответствующее обращение в администрацию Новотитаровского сельского поселения Динского района, являющейся главным распорядителем средств местного бюджета и осуществляющей в отношении него функции и полномочия учредителя (далее - учредитель), который может выступать как инициатор.
Обращение должно содержать:
сведения об объекте недвижимого имущества в соответствии с данными Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН);
документально подтвержденное волеизъявление собственника объекта недвижимого имущества на его продажу с указанием предполагаемой им цены указанного объекта;
предполагаемый срок приобретения объекта недвижимого имущества;
экономическое обоснование целесообразности приобретения объекта недвижимого имущества и (или) потребности в его приобретении;
иные сведения, необходимые для принятия решения о приобретении объекта недвижимого имущества.
Учредитель в течение трех рабочих дней со дня получения обращения и приложенных к нему документов устанавливает правильность и полноту их оформления и определяет необходимость и целесообразность осуществления бюджетных инвестиций в приобретение указанного в обращении учреждения объекта недвижимого имущества с учетом положений подпунктов 1 и 2 пункта 1.5 настоящего Порядка.
В случае неполноты или недостоверности представленной учреждением информации, несоблюдения учреждением требований Порядка, отсутствия лимитов бюджетных обязательств на приобретение объекта недвижимого имущества учредитель принимает решение об отказе в действиях, направленных на подготовку и реализацию бюджетных инвестиций, о чем сообщает учреждению в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
В случае соответствия обращения и приложенных к нему документов требованиям настоящего Порядка, учредитель осуществляет дальнейшие действия в качестве инициатора в соответствии с настоящим Порядком.
2.4. Проект Решения должен содержать следующую информацию в отношении  объектов капитального строительства:
1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства - в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта Решения);
2) направление инвестирования (цель осуществления бюджетных инвестиций): строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение;
3) наименование муниципального заказчика или муниципальных заказчиков по строительству, по приобретению немонтируемого оборудования (при необходимости);
4) наименование застройщика;
5) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая вводу;
6) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства;
7) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций) в ценах соответствующих лет;
8) общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию объекта капитального строительства (с распределением по годам реализации бюджетных инвестиций и источникам финансирования).
[bookmark: sub_22802]2.5. Информация об объекте капитального строительства дополняется справочно сведениями об объеме бюджетных ассигнований на оплату денежных обязательств получателей средств районного бюджета, не исполненных в предшествующем периоде в связи с отсутствием возможности их финансового обеспечения, а также о финансовом обеспечении работ, не исполненных в предшествующем периоде, в том числе в связи с расторжением муниципального контракта (договора) и направлением требования о возврате перечисленного аванса с указанием объема инвестиций в рублях (в случае их возникновения).
2.6. В проекте Решения информация об объектах капитального строительства должна отображаться по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. В случае принятия Решения об определении муниципального заказчика по приобретению немонтируемого оборудования информация об объекте капитального строительства отображается по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
2.7. Проект Решения должен содержать следующую информацию в отношении  объектов недвижимого имущества:
[bookmark: sub_231]1) данные об объекте недвижимого имущества (наименование, назначение, площадь или иной количественный показатель, местоположение, кадастровый номер) в соответствии со сведениями из ЕГРН;
[bookmark: sub_232]2) наименование муниципального заказчика, осуществляющего закупку объекта недвижимого имущества;
[bookmark: sub_233]3) срок приобретения объекта недвижимого имущества;
[bookmark: sub_234]4) объем бюджетных инвестиций, планируемых к предоставлению в целях приобретения объекта недвижимого имущества.
2.8. В проекте Решения информация об объектах недвижимого имущества должна отображаться по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 
К проекту Решения инициатор прикладывает документы, подтверждающие указанную в нем информацию, в том числе обоснование предполагаемой (предельной) стоимости приобретения объекта недвижимого имущества, определяемое в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.9. При принятии Решений, предусматривающих создание объектов муниципального значения за счет средств местного бюджета, подлежащих отображению в документах территориального планирования Новотитаровского сельского поселения Динского района, но не предусмотренных указанными документами, отдел земельных отношений готовит в управление архитектуры и градостроительства администрации Динского района документы, необходимые ля внесения соответствующих изменений в указанные документы в пятимесячный срок с даты принятия таких Решений.
2.10. Процедура внесения изменений в Решение аналогична процедуре  принятия Решения, установленной настоящим Порядком.

[bookmark: sub_300]3. Реализация бюджетных инвестиций

Реализация бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Положением о бюджетном процессе Новотитаровского сельского поселения Динского района, утвержденным решением Совета Новотитаровского сельского поселения Динского района 24.04.2025 № 58-12/05, Положением о порядке владения, пользования и распоряжения объектами муниципальной собственности Новотитаровского сельского поселения Динского района, утвержденным решением Совета Новотитаровского сельского поселения Динского района от 26.05.2022 № 190-49/04.


4. Подготовка проекта решения о прекращении реализации 
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
 муниципальной собственности Новотитаровского сельского поселения Динского района

[bookmark: sub_1031]4.1. Инициатор решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций подготавливает проект данного решения в форме проекта постановления администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района на основании письменного заключения муниципального заказчика, согласованного с отделом ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района, содержащего обоснование невозможности или нецелесообразности проведения работ на объекте капитального строительства и основания для возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций, установленные пунктами 4.2, 4.3 настоящего Порядка, а также решения комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета, о законности и целесообразности принятия решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (далее - решение комиссии), принимаемого на основании и в порядке, предусмотренном постановлением администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района от 16 октября 2019 г. № 2109 «Об утверждении Положения о порядке списания выполненных работ и затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Новотитаровского сельского поселения Динского района».
В случае, предусмотренном подпунктом 4.2.9 пункта 4.2 настоящего Порядка, решение межведомственной комиссии не требуется.
[bookmark: sub_1032]4.2. Случаями для рассмотрения вопроса о возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций являются:
[bookmark: sub_1321]4.2.1. Несоответствие решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций полномочиям органов местного самоуправления в связи с изменением законодательства или передачей полномочий;
[bookmark: sub_1322]4.2.2. Уничтожение объекта капитального строительства в результате стихийных и иных бедствий, опасных природных явлений, катастроф, террористических актов, пожара, аварии;
[bookmark: sub_1323]4.2.3. Непригодность объекта капитального строительства для продолжения строительства вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического износа;
[bookmark: sub_1324]4.2.4. Несоответствие ранее подготовленной проектной документации по объекту капитального строительства, строительство которого не начато, требованиям действующего законодательства, технических регламентов, технических условий, информации, указанной в градостроительном плане земельного участка, и нецелесообразность внесения изменений в нее в связи с удорожанием (значительным увеличением) стоимости объекта строительства;
[bookmark: sub_1325]4.2.5. Обращение о передаче имущества, созданного за счет средств местного бюджета, по результатам капитальных вложений (затрат) в государственную собственность;
[bookmark: sub_1326]4.2.6. Вступление в законную силу решения суда, исполнение которого требует сноса объекта капитального строительства;
[bookmark: sub_1327]4.2.7. Принятие соответствующего решения о приватизации муниципального имущества Новотитаровского сельского поселения Динского района;
[bookmark: sub_1328]4.2.8. Включение объекта капитального строительства в перечень объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать Новотитаровского сельского поселения Динского района, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;
[bookmark: sub_1329]4.2.9. Отсутствие фактических расходов местного бюджета на реализацию бюджетных инвестиций при отсутствии необходимости дальнейшего исполнения решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций.
[bookmark: sub_1033]4.3. Решение о прекращении реализации бюджетных инвестиций может быть принято при условии, что работы по объекту капительного строительства не являются предметом действующего или неисполненного муниципального контракта.
[bookmark: sub_1034]4.4. К проекту решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций прилагаются документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка.
[bookmark: sub_1035]4.5. Проект решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций должен содержать:
1) положение о прекращении реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Новотитаровского сельского поселения Динского района с указанием реквизитов правового акта, содержащего решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;
2) положение о признании утратившим силу постановления администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района, содержащего решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций;
3) основание для подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций по основаниям, указанным в пункте 4.2 настоящего Порядка;
4) реквизиты решения комиссии (протокола), за исключением случая, предусмотренного подпунктом 4.2.9 пункта 4.2 настоящего Порядка;
5) реквизиты письменного заключения муниципального заказчика, согласованного с отделом ЖКХ, транспорта, малого и среднего бизнеса администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района, содержащего обоснование невозможности или нецелесообразности проведения работ на объекте капитального строительства и основания для возможности подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций, установленные пунктами 4.2, 4.3 настоящего Порядка.
4.6. Инициатор подготовки проекта решения о прекращении реализации бюджетных инвестиций согласовывает его с отделом ЖКХ, транспорта, малогои среднего бизнеса администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района, финансово-экономическим отделом администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района, отделом земельных отношений администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района, отделом по правовым вопросам дминистрации Новотитаровского сельского поселения Динского района и отраслевыми (функциональными) органами администрации Новотитаровского сельского поселения Динского района согласно действующей инструкции по делопроизводству.


Начальник финансово-
экономического отдела						       А. А. Кожевникова
